# Manifesto Final de Cutover Técnico — Plataforma REVISA

## 1. Objetivo do cutover

Este manifesto consolida a passagem da especificação técnica para uma implantação controlada do backend da Plataforma REVISA no monorepo, com foco em:

- materialização correta dos arquivos no repositório

- aplicação ordenada das migrations

- carga inicial de papéis, permissões e usuário administrativo

- validação mínima de autenticação, RBAC, escopo e persistência

- ativação do pipeline de CI com PostgreSQL real

- redução de ambiguidade operacional na entrada em desenvolvimento/homologação

Este documento é o ponto único de referência para o primeiro cutover técnico do backend.

## 2. Escopo do cutover

Este cutover cobre:

- backend FastAPI

- Alembic + PostgreSQL

- JWT + RBAC

- auditoria centralizada mínima

- routers e domínios iniciais

- testes de integração mínimos

- CI de backend com PostgreSQL real

Não cobre ainda, nesta etapa:

- frontend web completo

- app mobile completo

- observabilidade avançada

- refresh token com revogação robusta

- testes de carga

- deploy em produção

- secrets manager e hardening final de segurança

## 3. Critérios para iniciar o cutover

Antes de iniciar, confirmar:

- existe um repositório monorepo criado ou reservado

- a equipe decidiu a branch base de implantação inicial

- Python 3.11+ está disponível

- PostgreSQL 16 está disponível localmente ou via container

- a equipe aceitou a estrutura modular proposta

- os arquivos técnicos anteriores foram aprovados como baseline

Se algum destes itens não estiver pronto, o cutover não deve começar.

## 4. Ordem oficial de colagem dos arquivos

A colagem deve seguir a ordem abaixo para evitar quebra de imports, inconsistência de bootstrap e falhas de migração.

### Bloco 1 — estrutura raiz do monorepo

Colar primeiro:

- .env.example

- .gitignore

- Makefile

- README.md

- docker-compose.yml

- .github/workflows/api-ci.yml

### Bloco 2 — estrutura do app backend

Criar estrutura de pastas:

- apps/api/app/core/

- apps/api/app/shared/

- apps/api/app/api/deps/

- apps/api/app/api/v1/routers/

- apps/api/app/domain/iam/

- apps/api/app/domain/core/

- apps/api/app/domain/territory/

- apps/api/app/domain/polo/

- apps/api/app/domain/workflow/

- apps/api/app/domain/analytics/

- apps/api/app/tests/integration/

- apps/api/alembic/versions/

- apps/api/scripts/

- database/seeds/

### Bloco 3 — arquivos de configuração do backend

Colar em seguida:

- apps/api/pyproject.toml

- apps/api/Dockerfile

- apps/api/alembic.ini

- apps/api/alembic/env.py

- apps/api/app/main.py

### Bloco 4 — núcleo técnico do backend

Colar nesta ordem:

- apps/api/app/core/settings.py

- apps/api/app/core/database.py

- apps/api/app/core/security.py

- apps/api/app/core/auth.py

- apps/api/app/core/permissions.py

- apps/api/app/core/scope.py

- apps/api/app/core/audit.py

- apps/api/app/core/startup.py

- apps/api/app/shared/audit.py

### Bloco 5 — dependências FastAPI

Colar em seguida:

- apps/api/app/api/deps/auth.py

- apps/api/app/api/deps/permissions.py

- apps/api/app/api/deps/scope.py

### Bloco 6 — domínios do backend

Colar na ordem: 1. domain/iam/models.py 2. domain/iam/repository.py 3. domain/core/models.py 4. domain/core/schemas.py 5. domain/core/repository.py 6. domain/core/service.py 7. domain/territory/models.py 8. domain/territory/schemas.py 9. domain/territory/repository.py 10. domain/territory/service.py 11. domain/polo/models.py 12. domain/polo/schemas.py 13. domain/polo/repository.py 14. domain/polo/service.py 15. domain/workflow/models.py 16. domain/workflow/schemas.py 17. domain/workflow/repository.py 18. domain/workflow/service.py 19. domain/analytics/repository.py 20. domain/analytics/service.py

### Bloco 7 — roteamento da API

Colar na ordem:

- apps/api/app/api/v1/routers/__init__.py

- apps/api/app/api/v1/routers/auth.py

- apps/api/app/api/v1/routers/persons.py

- apps/api/app/api/v1/routers/contacts_capture.py

- apps/api/app/api/v1/routers/polos.py

- apps/api/app/api/v1/routers/tasks.py

- apps/api/app/api/v1/routers/dashboards.py

- apps/api/app/api/v1/api.py

### Bloco 8 — scripts e seeds

Colar:

- apps/api/scripts/seed_initial_data.py

- apps/api/scripts/bootstrap_admin.py

- database/seeds/permissions_seed.sql

### Bloco 9 — migrations Alembic

Colar por ordem numérica:

- 0001_create_iam_schema.py

- 0002_create_core_schema.py

- 0003_create_territory_schema.py

- 0004_create_polo_schema.py

- 0005_create_events_schema.py

- 0006_create_workflow_schema.py

- 0007_create_governance_schema.py

- 0008_create_analytics_schema.py

### Bloco 10 — testes

Colar por último:

- apps/api/app/tests/conftest.py

- apps/api/app/tests/integration/test_auth_login.py

- apps/api/app/tests/integration/test_persons.py

- apps/api/app/tests/integration/test_contacts_capture.py

- apps/api/app/tests/integration/test_polos.py

- apps/api/app/tests/integration/test_tasks.py

- apps/api/app/tests/integration/test_dashboards.py

## 5. Sequência oficial de migrations

A aplicação das migrations deve ser estritamente sequencial.

### Ordem

- 0001_create_iam_schema

- 0002_create_core_schema

- 0003_create_territory_schema

- 0004_create_polo_schema

- 0005_create_events_schema

- 0006_create_workflow_schema

- 0007_create_governance_schema

- 0008_create_analytics_schema

### Justificativa da ordem

- iam precisa existir antes de qualquer tabela referenciando usuários

- core precisa existir antes de entidades organizacionais e pessoas

- territory depende de iam e core

- polo depende de territory e core

- events depende de polo e core

- workflow depende de territory, polo, core e iam

- governance depende de iam e core

- analytics depende de praticamente todos os anteriores

### Comando oficial

cd apps/api
alembic upgrade head

### Regra obrigatória

Não editar migrations já coladas manualmente depois da primeira aplicação em ambiente compartilhado. Qualquer ajuste estrutural posterior deve virar nova migration.

## 6. Sequência oficial de bootstrap e seed

Depois das migrations, a carga inicial deve seguir esta ordem:

### Etapa 1 — permissões

Aplicar o catálogo de permissões:

- database/seeds/permissions_seed.sql

### Etapa 2 — roles

Aplicar roles base via seed_initial_data.py

### Etapa 3 — role_permissions

Associar papéis e permissões canônicas via seed_initial_data.py

### Etapa 4 — escopos padrão

Garantir que tipos de escopo previstos sejam reconhecidos no bootstrap lógico:

- GLOBAL

- REVISA

- VEREADOR

- GABINETE

- POLO

- EQUIPE

- SELF

### Etapa 5 — admin inicial

Executar:

python scripts/bootstrap_admin.py

### Resultado esperado

- permissões carregadas

- roles carregadas

- matriz role-permission carregada

- usuário admin criado

## 7. Checklist de implantação local

## 7.1 Checklist pré-subida

Marcar cada item apenas quando estiver validado:

- repositório criado com estrutura correta

- arquivos-base colados sem alterações indevidas

- .env criado a partir do .env.example

- PostgreSQL disponível e acessível

- DATABASE_URL válido

- TEST_DATABASE_URL válido

- ambiente virtual criado

- dependências instaladas com pip install -e .

- migrations coladas na pasta correta

- imports entre módulos sem erro de caminho

## 7.2 Checklist de banco

- conexão com banco validada

- alembic upgrade head executado com sucesso

- schemas criados: iam, core, territory, polo, events, workflow, governance, analytics

- materialized view analytics.mv_vereador_dashboard criada

- nenhuma migration pendente

## 7.3 Checklist de seed

- permissões inseridas

- roles inseridas

- role_permissions inseridas

- admin inicial criado

- hash de senha do admin gerado corretamente

## 7.4 Checklist de subida da API

- uvicorn app.main:app --reload sobe sem traceback

- endpoint /health responde 200

- /api/v1/auth/login responde para usuário válido

- /api/v1/auth/me responde com token válido

- endpoints protegidos negam acesso sem token

- endpoints protegidos negam acesso sem permissão

## 8. Comandos oficiais de implantação local

### 8.1 Criar ambiente

cp .env.example .env
cd apps/api
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -e .

### 8.2 Aplicar migrations

alembic upgrade head

### 8.3 Rodar seed lógico

python scripts/seed_initial_data.py

### 8.4 Criar admin inicial

python scripts/bootstrap_admin.py

### 8.5 Subir API

uvicorn app.main:app --reload

### 8.6 Rodar testes

pytest -q

## 9. Validação pós-subida

A validação pós-subida deve ser objetiva e executável.

### 9.1 Validação de saúde

Executar:

- GET /health

Esperado:

- status 200

- body: {"status":"ok"}

### 9.2 Validação de login

Executar:

- POST /api/v1/auth/login

Payload:

{
  "username": "admin",
  "password": "Admin@123"
}

Esperado:

- status 200

- access_token

- refresh_token

- token_type = Bearer

### 9.3 Validação de usuário autenticado

Executar:

- GET /api/v1/auth/me

- header Authorization: Bearer <token>

Esperado:

- id do usuário

- username admin

- roles

- permissions

- scopes

### 9.4 Validação de proteção de rota

Executar sem token:

- GET /api/v1/persons

- GET /api/v1/tasks

- GET /api/v1/vereadores/{id}/dashboard

Esperado:

- 401 ou 403

### 9.5 Validação de persistência

Executar com token e permissão:

- POST /api/v1/persons

Payload mínimo:

{
  "full_name": "Teste de Cutover"
}

Esperado:

- 201

- id gerado

- registro persistido em core.persons

- log em governance.audit_logs

### 9.6 Validação de captação

Executar com token:

- POST /api/v1/contacts-capture

Payload mínimo:

{
  "origin": "MOBILE",
  "classification": "CIDADAO",
  "full_name": "Contato de Teste"
}

Esperado:

- 201

- registro persistido em territory.contacts_capture

- log de auditoria criado

### 9.7 Validação de tarefa

Executar com token:

- POST /api/v1/tasks

Payload mínimo:

{
  "task_type": "FOLLOW_UP",
  "title": "Tarefa de teste"
}

Esperado:

- 201

- registro persistido em workflow.tasks

- auditoria criada

## 10. Pipeline de CI — ativação oficial

Depois da validação local, ativar o pipeline com PostgreSQL real.

### Checklist de CI

- workflow .github/workflows/api-ci.yml colado

- paths corretos no trigger

- Python 3.11 definido

- serviço PostgreSQL 16 configurado

- variáveis de ambiente configuradas

- pip install -e . executa sem erro

- alembic upgrade head executa sem erro

- pytest -q executa sem erro

### Critério de aceite do CI

O cutover só é considerado concluído quando o pipeline passar em:

- push na branch de trabalho

- pull request contra branch principal

## 11. Ordem oficial de validação humana

A validação humana deve seguir a ordem abaixo:

- estrutura do repositório

- instalação local

- migrations

- seed

- admin bootstrap

- health check

- login

- auth/me

- endpoints protegidos sem token

- criação de pessoa

- criação de captação

- criação de tarefa

- pipeline CI verde

Não inverter a ordem.

## 12. Critérios objetivos de sucesso do cutover

O cutover técnico será considerado bem-sucedido apenas quando todos os itens abaixo forem verdadeiros:

- backend sobe localmente sem erro

- migrations aplicam até head

- seeds iniciais executam com sucesso

- admin inicial autentica com sucesso

- RBAC nega acesso indevido

- criação de pessoa funciona

- criação de captação funciona

- criação de tarefa funciona

- auditoria grava logs de mutação

- testes mínimos passam

- CI com PostgreSQL real passa

## 13. Plano de rollback

Se o cutover falhar antes da validação pós-subida:

- descartar branch de cutover ou reverter commits

- dropar base de homologação/local

- recriar banco limpo

- reaplicar apenas artefatos aprovados

Se falhar após migrations, mas antes do aceite:

- restaurar banco limpo

- revisar migration com falha

- não editar migrations já executadas em ambiente compartilhado; criar nova migration corretiva

Se falhar no CI:

- congelar merge

- corrigir apenas arquivos do backend afetados

- rerodar pipeline

## 14. Riscos operacionais mais prováveis

### Risco 1 — imports quebrados

Mitigação:

- seguir a ordem oficial de colagem

- validar uvicorn logo após colagem do backend

### Risco 2 — migrations com ordem incorreta

Mitigação:

- usar exatamente a sequência definida

- não renomear revision ids

### Risco 3 — seed incompleto

Mitigação:

- separar permissões, roles e role_permissions

- validar contagem após seed

### Risco 4 — autenticação funciona, mas RBAC não

Mitigação:

- validar /auth/me

- conferir roles e permissions no banco

### Risco 5 — testes locais passam, CI falha

Mitigação:

- testar com PostgreSQL real localmente antes do push

- não depender de SQLite para schemas PostgreSQL

## 15. Manifesto executivo de execução

A equipe deve tratar este cutover como uma operação de implantação controlada, e não como simples colagem de arquivos.

Princípios executivos:

- não improvisar estrutura

- não alterar nomes de módulos durante a colagem

- não pular migrations

- não misturar correções estruturais com validação funcional

- não considerar o backend “pronto” antes de CI verde

## 16. Sequência final resumida

1. Criar estrutura do monorepo
2. Colar arquivos-base raiz
3. Colar backend core
4. Colar deps FastAPI
5. Colar domínios
6. Colar routers
7. Colar scripts e seeds
8. Colar migrations
9. Instalar dependências
10. Aplicar migrations
11. Rodar seeds
12. Criar admin
13. Subir API
14. Validar health/login/auth/me
15. Validar create person/capture/task
16. Rodar testes
17. Subir branch
18. Validar CI com PostgreSQL real
19. Aprovar cutover

## 17. Fechamento

Este manifesto é o documento final de transição entre arquitetura e implantação inicial do backend REVISA.

Ele consolida:

- ordem de materialização

- sequência de migrations

- bootstrap

- seed

- checklist de implantação

- validação pós-subida

- ativação do CI

- rollback

Com este documento, a equipe tem um roteiro único para executar o primeiro cutover técnico com disciplina e rastreabilidade.